📋 FEUILLE DE ROUTE PIPOLIS — 30 JOURS CLÉ EN MAIN

Passage Testnet → Mainnet | Intégration Pi SDK + PiRC2 + Smart Contracts

🎯 OBJECTIF FINAL (Jour 30)

Déployer PiPolis sur Pi Mainnet en tant que DApp fonctionnelle avec : - Authentification Pi Wallet native (SDK v2.0) - Paiements U2A et A2U en π réels - Smart Contracts PiRC2 (escrow + gouvernance) - Interface multilingue (FR/EN/ES/PT/ZH) - 3 projets pilotes actifs avec financement réel - Certification Pi Developer Portal + URL vérifiée

📅 PHASE 1 : FONDATIONS (Jours 1-7)

JOUR 1 — Enregistrement & Configuration Dev Portal

Action : Créer le projet sur le Pi Developer Portal (https://minepi.com/developers/)

| Étape | Détail | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Télécharger Pi App + Pi Browser | Compte pionnier actif |
| 1.2 | Vérifier email dans Profil | Email confirmé |
| 1.3 | Créer wallet sur wallet.pi | Wallet Testnet créé |
| 1.4 | Enregistrer l’app : Nom = “PiPolis”, Réseau = Testnet | App ID généré |
| 1.5 | Configurer Development URL : http://localhost:3000 | URL sandbox active |
| 1.6 | Noter l’API Key et la stocker dans .env | Clé sécurisée |

⚠️ CRITIQUE : Le nom d’app définit l’URL finale (pipolis.pi). Choisir sans caractères spéciaux.

JOUR 2 — Architecture Technique & Stack

Action : Initialiser le projet avec stack compatible Pi SDK

📁 pipolis/
├── 📁 frontend/          (Next.js 14 + React + TypeScript)
│   ├── 📁 components/    (UI shadcn/ui)
│   ├── 📁 hooks/         (usePiAuth, usePiPayment)
│   ├── 📁 lib/           (pi-sdk-js wrapper)
│   └── 📁 app/           (Routes Next.js)
├── 📁 backend/           (Node.js + Express + MongoDB)
│   ├── 📁 routes/        (API REST)
│   ├── 📁 models/        (Mongoose schemas)
│   ├── 📁 services/      (Pi payment service)
│   └── 📁 contracts/     (PiRC2 interaction)
├── 📁 smart-contracts/   (PiRC2 templates)
└── 📄 .env               (Variables d'environnement)

Stack recommandée : - Frontend : Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS + shadcn/ui - Backend : Node.js + Express + MongoDB Atlas - Pi SDK : pi-sdk-js (npm package officiel) - Blockchain : Stellar SDK (js-stellar-sdk) pour transactions - Smart Contracts : PiRC2 (templates officiels)

JOUR 3 — Intégration Pi SDK Frontend

Action : Intégrer le SDK Pi v2.0 avec authentification

Code HTML (index.html ou layout.tsx) :

<script src="https://sdk.minepi.com/pi-sdk.js"></script>
<script>
  Pi.init({ 
    version: "2.0", 
    sandbox: process.env.NODE_ENV !== 'production' 
  });
</script>

Hook React usePiAuth :

// hooks/usePiAuth.ts
import { useState, useEffect, useCallback } from 'react';

interface PiUser {
  uid: string;
  username: string;
}

export function usePiAuth() {
  const [user, setUser] = useState<PiUser | null>(null);
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
  const [error, setError] = useState<string | null>(null);

  const authenticate = useCallback(async () => {
    setIsLoading(true);
    try {
      const scopes = ['username', 'payments'];
      const auth = await window.Pi.authenticate(scopes, onIncompletePaymentFound);

      // Vérifier côté serveur via /me endpoint
      const response = await fetch('/api/auth/pi', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ accessToken: auth.accessToken })
      });

      const userData = await response.json();
      setUser(userData);
      localStorage.setItem('pipolis_user', JSON.stringify(userData));
    } catch (err) {
      setError(err.message);
    } finally {
      setIsLoading(false);
    }
  }, []);

  const onIncompletePaymentFound = useCallback((payment: any) => {
    console.log('Payment incomplet trouvé:', payment);
    // Gérer le paiement incomplet côté serveur
  }, []);

  const logout = useCallback(() => {
    setUser(null);
    localStorage.removeItem('pipolis_user');
  }, []);

  useEffect(() => {
    const saved = localStorage.getItem('pipolis_user');
    if (saved) setUser(JSON.parse(saved));
  }, []);

  return { user, authenticate, logout, isLoading, error };
}

Livrable : Bouton “Connecter avec Pi” fonctionnel en sandbox

JOUR 4 — Backend Authentification & Base de Données

Action : API d’authentification et modèles de données

Modèle Mongoose — Utilisateur :

// models/User.js
const mongoose = require('mongoose');

const userSchema = new mongoose.Schema({
  piUid: { type: String, required: true, unique: true },
  username: { type: String, required: true },
  reputation: { type: Number, default: 0 },
  reputationBadges: [{ type: String }], // ['bronze', 'silver', 'gold', 'diamond']
  piLocked: { type: Number, default: 0 },
  votesHistory: [{ 
    projectId: String, 
    vote: String, 
    date: Date,
    weight: Number 
  }],
  projectsFunded: [{ projectId: String, amount: Number, date: Date }],
  streakDays: { type: Number, default: 0 },
  lastActive: { type: Date, default: Date.now },
  language: { type: String, default: 'fr' },
  kycVerified: { type: Boolean, default: false },
  createdAt: { type: Date, default: Date.now }
});

module.exports = mongoose.model('User', userSchema);

Modèle — Projet :

// models/Project.js
const projectSchema = new mongoose.Schema({
  title: { type: String, required: true },
  description: { type: String, required: true },
  category: { type: String, enum: ['education', 'tech', 'environment', 'commerce', 'health'] },
  budget: { type: Number, required: true }, // en π
  raised: { type: Number, default: 0 },
  team: [{ name: String, role: String, bio: String, photo: String }],
  milestones: [{ title: String, amount: Number, completed: Boolean, proof: String }],
  status: { type: String, enum: ['proposed', 'voting', 'funded', 'in_progress', 'completed', 'failed'], default: 'proposed' },
  votes: { for: Number, against: Number },
  voters: [{ userId: String, vote: String, weight: Number, date: Date }],
  creatorId: { type: String, required: true },
  region: { type: String },
  createdAt: { type: Date, default: Date.now },
  deadline: { type: Date },
  escrowContractId: { type: String }, // PiRC2 escrow
  transactionIds: [{ type: String }]
});

Route API — Vérification Pi /me :

// routes/auth.js
const axios = require('axios');
const User = require('../models/User');

router.post('/auth/pi', async (req, res) => {
  const { accessToken } = req.body;

  try {
    // Vérifier le token avec Pi Server
    const piResponse = await axios.get('https://api.minepi.com/v2/me', {
      headers: { Authorization: `Bearer ${accessToken}` }
    });

    const { uid, username } = piResponse.data;

    // Créer ou mettre à jour l'utilisateur
    let user = await User.findOne({ piUid: uid });
    if (!user) {
      user = new User({ piUid: uid, username });
      await user.save();
    }

    res.json({ uid, username, reputation: user.reputation });
  } catch (error) {
    res.status(401).json({ error: 'Authentification Pi invalide' });
  }
});

Livrable : API /api/auth/pi fonctionnelle + base de données connectée

JOUR 5 — Paiements U2A (User-to-App)

Action : Intégrer les paiements utilisateur → application

Frontend — Création de paiement :

// components/PiPaymentButton.tsx
import { useState } from 'react';

export function PiPaymentButton({ amount, memo, onSuccess }: Props) {
  const [isProcessing, setIsProcessing] = useState(false);

  const handlePayment = async () => {
    setIsProcessing(true);
    try {
      const paymentData = {
        amount,
        memo,
        metadata: { projectId: '123', type: 'donation' }
      };

      const payment = await window.Pi.createPayment(paymentData, {
        onReadyForServerApproval: async (paymentId: string) => {
          await fetch('/api/payments/approve', {
            method: 'POST',
            body: JSON.stringify({ paymentId })
          });
        },
        onReadyForServerCompletion: async (paymentId: string, txid: string) => {
          await fetch('/api/payments/complete', {
            method: 'POST',
            body: JSON.stringify({ paymentId, txid })
          });
          onSuccess();
        },
        onCancel: (paymentId: string) => {
          console.log('Paiement annulé:', paymentId);
        },
        onError: (error: Error) => {
          console.error('Erreur paiement:', error);
        }
      });
    } finally {
      setIsProcessing(false);
    }
  };

  return (
    <button onClick={handlePayment} disabled={isProcessing}>
      {isProcessing ? 'Traitement...' : `Contribuer ${amount} π`}
    </button>
  );
}

Backend — Approbation et Complétion :

// routes/payments.js
const axios = require('axios');
const PI_API_KEY = process.env.PI_API_KEY;
const axiosClient = axios.create({
  baseURL: 'https://api.minepi.com',
  timeout: 20000,
  headers: {
    'Authorization': `Key ${PI_API_KEY}`,
    'Content-Type': 'application/json'
  }
});

// Étape 1 : Approuver le paiement
router.post('/payments/approve', async (req, res) => {
  const { paymentId } = req.body;
  try {
    await axiosClient.post(`/v2/payments/${paymentId}/approve`);
    res.json({ status: 'approved' });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
});

// Étape 2 : Compléter le paiement
router.post('/payments/complete', async (req, res) => {
  const { paymentId, txid } = req.body;
  try {
    await axiosClient.post(`/v2/payments/${paymentId}/complete`, { txid });

    // Mettre à jour le projet
    await Project.findByIdAndUpdate(projectId, { $inc: { raised: amount } });

    res.json({ status: 'completed' });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ error: error.message });
  }
});

Livrable : Bouton de paiement fonctionnel en Test-Pi

JOUR 6 — Paiements A2U (App-to-User) + Stellar SDK

Action : Permettre à l’app de reverser des π aux utilisateurs (récompenses, remboursements)

Service Backend — A2U Payment :

// services/piPaymentService.js
const StellarSdk = require('stellar-sdk');
const axios = require('axios');

const PI_TESTNET = 'https://api.testnet.minepi.com';
const PI_MAINNET = 'https://api.mainnet.minepi.com';
const NETWORK = process.env.NODE_ENV === 'production' ? 'Pi Network' : 'Pi Testnet';
const SERVER_URL = process.env.NODE_ENV === 'production' ? PI_MAINNET : PI_TESTNET;

const server = new StellarSdk.Server(SERVER_URL);
const PI_API_KEY = process.env.PI_API_KEY;
const DEVELOPER_SEED = process.env.DEVELOPER_SECRET_SEED; // ⚠️ JAMAIS en clair
const DEVELOPER_PUBLIC = process.env.DEVELOPER_PUBLIC_KEY;

class PiPaymentService {
  async createA2UPayment(userUid, amount, memo) {
    // 1. Créer le paiement via API Pi
    const axiosClient = axios.create({
      baseURL: 'https://api.minepi.com',
      headers: {
        'Authorization': `Key ${PI_API_KEY}`,
        'Content-Type': 'application/json'
      }
    });

    const body = {
      amount,
      memo,
      metadata: { type: 'reward' },
      uid: userUid
    };

    const response = await axiosClient.post('/v2/payments', body);
    const { identifier: paymentId, recipient: recipientAddress } = response.data;

    // 2. Charger le compte développeur
    const account = await server.loadAccount(DEVELOPER_PUBLIC);
    const baseFee = await server.fetchBaseFee();
    const timebounds = await server.fetchTimebounds(180);

    // 3. Construire la transaction
    const payment = StellarSdk.Operation.payment({
      destination: recipientAddress,
      asset: StellarSdk.Asset.native(),
      amount: amount.toString()
    });

    const transaction = new StellarSdk.TransactionBuilder(account, {
      fee: baseFee,
      networkPassphrase: NETWORK,
      timebounds
    })
    .addOperation(payment)
    .addMemo(StellarSdk.Memo.text(paymentId))
    .build();

    // 4. Signer
    const keypair = StellarSdk.Keypair.fromSecret(DEVELOPER_SEED);
    transaction.sign(keypair);

    // 5. Soumettre
    const result = await server.submitTransaction(transaction);
    const txid = result.id;

    // 6. Compléter
    await axiosClient.post(`/v2/payments/${paymentId}/complete`, { txid });

    return { paymentId, txid, status: 'completed' };
  }
}

module.exports = new PiPaymentService();

⚠️ SÉCURITÉ : Utiliser AWS Secrets Manager ou HashiCorp Vault pour DEVELOPER_SECRET_SEED

Livrable : Système de récompenses/rémboursements fonctionnel

JOUR 7 — Tests Sandbox & Débogage

Action : Tester l’ensemble en environnement sandbox

Checklist de validation : - [ ] Authentification Pi réussie dans Pi Browser - [ ] Paiement U2A de 1 Test-Pi effectué - [ ] Paiement A2U de 0.5 Test-Pi effectué - [ ] Callback onIncompletePaymentFound géré - [ ] Base de données mise à jour correctement - [ ] Erreurs réseau gérées (retry logic) - [ ] Logs serveur sans erreurs critiques

Commandes utiles :

# Lancer l'app en sandbox
npm run dev
# Ouvrir Pi Browser → Developer Portal → Sandbox URL
# Autoriser sandbox via Pi Utilities

📅 PHASE 2 : SMART CONTRACTS PIRC2 (Jours 8-14)

JOUR 8 — Compréhension PiRC2

Contexte : PiRC2 (Pi Reference Contract 2) est le standard de smart contracts de Pi Network, introduit en avril 2026. Il supporte : - Escrow contracts : Verrouillage de fonds jusqu’à validation - Subscription contracts : Paiements récurrents automatiques - Governance contracts : Vote on-chain avec résultats exécutables

Architecture PiRC2 pour PiPolis :

PiRC2-Escrow : Verrouille les π des contributeurs jusqu'à validation des milestones
PiRC2-Governance : Enregistre les votes on-chain (preuve immuable)
PiRC2-Subscription : Pour les contributions mensuelles récurrentes

JOUR 9 — Smart Contract Escrow (PiRC2)

Action : Déployer le contrat de séquestre pour les projets financés

Structure du contrat (pseudo-code basé sur PiRC2) :

// contracts/PiPolisEscrow.js
// Ce contrat verrouille les fonds et les libère par milestones

const PiRC2 = require('pirc2-sdk'); // SDK hypothétique PiRC2

class PiPolisEscrow {
  constructor(projectId, totalBudget, milestones) {
    this.projectId = projectId;
    this.totalBudget = totalBudget;
    this.milestones = milestones; // [{ title, amount, validator }]
    this.funded = false;
    this.completedMilestones = 0;
    this.contributors = []; // [{ uid, amount, timestamp }]
  }

  async fund(userUid, amount) {
    // Vérifier que le projet n'est pas déjà financé
    if (this.funded) throw new Error('Project already funded');

    // Créer paiement U2A vers l'adresse escrow
    const payment = await PiRC2.createPayment({
      to: this.escrowAddress,
      amount,
      memo: `Fund:${this.projectId}`,
      lockUntil: this.milestones[this.milestones.length - 1].deadline
    });

    this.contributors.push({ uid: userUid, amount, timestamp: Date.now() });

    // Si budget atteint, verrouiller
    const total = this.contributors.reduce((sum, c) => sum + c.amount, 0);
    if (total >= this.totalBudget) {
      this.funded = true;
      await PiRC2.lockFunds(this.escrowAddress, this.totalBudget);
    }

    return payment;
  }

  async releaseMilestone(milestoneIndex, proofHash) {
    // Vérifier que le milestone précédent est complété
    if (milestoneIndex !== this.completedMilestones) {
      throw new Error('Milestones must be completed in order');
    }

    const milestone = this.milestones[milestoneIndex];

    // Vérifier la preuve (par le validator ou vote DAO)
    const isValid = await PiRC2.verifyProof(proofHash, milestone.validator);
    if (!isValid) throw new Error('Proof validation failed');

    // Libérer les fonds au créateur du projet
    await PiRC2.release(
      this.escrowAddress,
      milestone.amount,
      milestone.creatorAddress,
      `Milestone:${milestoneIndex}:${proofHash}`
    );

    this.completedMilestones++;

    // Si tous les milestones complétés, libérer le reste
    if (this.completedMilestones === this.milestones.length) {
      await PiRC2.closeEscrow(this.escrowAddress);
    }

    return { released: milestone.amount, milestoneIndex };
  }

  async refund() {
    // Si deadline dépassée et projet non complété → remboursement proportionnel
    if (Date.now() < this.milestones[this.milestones.length - 1].deadline) {
      throw new Error('Deadline not reached');
    }

    for (const contributor of this.contributors) {
      const refundAmount = (contributor.amount / this.totalBudget) * this.getRemainingBalance();
      await PiRC2.release(this.escrowAddress, refundAmount, contributor.uid, 'Refund');
    }
  }
}

module.exports = PiPolisEscrow;

Livrable : Contrat escrow testé en Testnet

JOUR 10 — Smart Contract Governance (PiRC2)

Action : Enregistrer les votes on-chain avec preuve immuable

// contracts/PiPolisGovernance.js
class PiPolisGovernance {
  constructor() {
    this.proposals = new Map(); // proposalId -> { votes, weights, status }
    this.voteHistory = new Map(); // userUid -> [proposalIds]
  }

  async createProposal(projectId, title, description, deadline) {
    const proposalId = `prop_${Date.now()}_${projectId}`;

    const proposal = await PiRC2.createGovernanceContract({
      type: 'proposal',
      metadata: { projectId, title, description },
      votingPeriod: { start: Date.now(), end: deadline },
      quorum: 0.05, // 5% des votants actifs minimum
      threshold: 0.66, // 66% pour approbation
      options: ['for', 'against', 'abstain']
    });

    this.proposals.set(proposalId, {
      contractId: proposal.contractId,
      votes: { for: 0, against: 0, abstain: 0 },
      voters: [],
      status: 'active',
      deadline
    });

    return proposalId;
  }

  async vote(proposalId, userUid, vote, weight) {
    // Vérifier que l'utilisateur n'a pas déjà voté
    const userVotes = this.voteHistory.get(userUid) || [];
    if (userVotes.includes(proposalId)) {
      throw new Error('User already voted on this proposal');
    }

    const proposal = this.proposals.get(proposalId);
    if (Date.now() > proposal.deadline) {
      throw new Error('Voting period ended');
    }

    // Enregistrer le vote on-chain
    await PiRC2.recordVote({
      contractId: proposal.contractId,
      voter: userUid,
      option: vote,
      weight,
      timestamp: Date.now()
    });

    proposal.votes[vote] += weight;
    proposal.voters.push({ uid: userUid, vote, weight, timestamp: Date.now() });
    userVotes.push(proposalId);
    this.voteHistory.set(userUid, userVotes);

    return { proposalId, vote, weight };
  }

  async finalizeProposal(proposalId) {
    const proposal = this.proposals.get(proposalId);
    const totalVotes = proposal.votes.for + proposal.votes.against + proposal.votes.abstain;
    const totalWeight = proposal.votes.for + proposal.votes.against;

    // Vérifier quorum
    const activePioneers = await getActivePioneersCount(); // API Pi
    if (totalVotes / activePioneers < proposal.quorum) {
      proposal.status = 'failed_quorum';
      return { status: 'failed', reason: 'quorum_not_met' };
    }

    // Vérifier threshold
    if (proposal.votes.for / totalWeight >= proposal.threshold) {
      proposal.status = 'approved';
      // Déclencher le financement via escrow
      await PiRC2.executeProposal(proposal.contractId);
      return { status: 'approved', for: proposal.votes.for, against: proposal.votes.against };
    } else {
      proposal.status = 'rejected';
      return { status: 'rejected', for: proposal.votes.for, against: proposal.votes.against };
    }
  }
}

module.exports = PiPolisGovernance;

Livrable : Système de vote on-chain fonctionnel

JOUR 11 — Système de Réputation On-Chain

Action : Calculer et stocker la réputation sur la blockchain

// contracts/PiPolisReputation.js
class PiPolisReputation {
  constructor() {
    this.reputationFormula = {
      piLocked: 0.4,
      votesCast: 0.3,
      projectsFunded: 0.2,
      tenure: 0.1
    };
  }

  async calculateReputation(userUid) {
    const user = await User.findOne({ piUid: userUid });

    // Récupérer les données on-chain
    const onChainData = await PiRC2.getUserActivity(userUid);

    const reputation = 
      (onChainData.piLocked * this.reputationFormula.piLocked) +
      (onChainData.votesCast * this.reputationFormula.votesCast) +
      (onChainData.projectsFunded * this.reputationFormula.projectsFunded) +
      (onChainData.tenureDays * this.reputationFormula.tenure);

    // Déterminer le niveau
    let level = 'bronze';
    if (reputation > 1000) level = 'silver';
    if (reputation > 5000) level = 'gold';
    if (reputation > 20000) level = 'diamond';
    if (reputation > 100000) level = 'platinum';

    // Mettre à jour on-chain
    await PiRC2.updateReputation(userUid, {
      score: reputation,
      level,
      updatedAt: Date.now()
    });

    return { score: reputation, level };
  }

  async getVoteWeight(userUid) {
    const rep = await PiRC2.getReputation(userUid);
    // Poids logarithmique pour éviter la domination des whales
    return Math.log10(rep.score + 10) * 10;
  }
}

module.exports = PiPolisReputation;

Livrable : Système de réputation pondérée actif

JOUR 12 — Intégration Frontend Smart Contracts

Action : Connecter l’UI aux contrats PiRC2

Composant — Vote avec poids :

// components/VoteWidget.tsx
export function VoteWidget({ projectId, userReputation }: Props) {
  const [vote, setVote] = useState<'for' | 'against' | null>(null);
  const weight = Math.log10(userReputation.score + 10) * 10;

  const submitVote = async (choice: 'for' | 'against') => {
    const response = await fetch('/api/governance/vote', {
      method: 'POST',
      body: JSON.stringify({
        projectId,
        vote: choice,
        weight,
        userUid: user.piUid
      })
    });

    if (response.ok) {
      setVote(choice);
      // Animation de confirmation
    }
  };

  return (
    <div className="vote-widget">
      <p>Votre poids de vote : {weight.toFixed(1)}</p>
      <button onClick={() => submitVote('for')} disabled={!!vote}>
        👍 Pour ({project.votes.for})
      </button>
      <button onClick={() => submitVote('against')} disabled={!!vote}>
        👎 Contre ({project.votes.against})
      </button>
      {vote && <p>✅ Vous avez voté {vote} (poids: {weight})</p>}
    </div>
  );
}

JOUR 13 — Tests Smart Contracts Testnet

Action : Déployer et tester tous les contrats en Testnet

Scénarios de test : 1. Créer un projet → Déployer escrow → Vérifier adresse 2. 3 utilisateurs contribuent → Atteindre budget → Verrouillage auto 3. Soumettre milestone proof → Valider → Libération fonds 4. Vote sur proposition → Vérifier enregistrement on-chain 5. Deadline dépassée → Remboursement proportionnel

Validation : - [ ] Transactions visibles sur Pi Testnet Explorer - [ ] Montants corrects après chaque opération - [ ] Aucune perte de fonds - [ ] Gestion des erreurs (fonds insuffisants, deadline passée)

JOUR 14 — Audit & Sécurité

Action : Réviser la sécurité avant mainnet

Checklist sécurité : - [ ] Clés API jamais exposées côté client - [ ] Rate limiting sur toutes les routes API (100 req/min) - [ ] Validation des entrées (Zod schemas) - [ ] Protection CSRF - [ ] CORS configuré (uniquement domaines PiPolis) - [ ] Logs sans données sensibles - [ ] Backup base de données automatique (MongoDB Atlas) - [ ] HTTPS forcé (HSTS) - [ ] Smart contracts audités (CertiK ou Hacken si possible)

📅 PHASE 3 : FONCTIONNALITÉS AVANCÉES (Jours 15-21)

JOUR 15 — Multilingue & Internationalisation

Action : Traduire l’application en 5 langues

// lib/i18n.ts
import { createI18n } from 'next-intl';

export const locales = ['fr', 'en', 'es', 'pt', 'zh'];
export const defaultLocale = 'fr';

export const messages = {
  fr: {
    'hero.title': 'Gouvernance Décentralisée Active',
    'hero.subtitle': 'Construisez l'avenir de Pi Network',
    'nav.projects': 'Projets',
    'nav.vote': 'Voter',
    'nav.fund': 'Financer',
    'project.propose': 'Proposer un projet',
    'project.budget': 'Budget en π',
    'vote.weight': 'Poids de vote',
    'fund.contribute': 'Contribuer',
    'fund.raised': 'Collecté',
    'fund.goal': 'Objectif',
    'reputation.score': 'Score de réputation',
    'reputation.level': 'Niveau',
    'escrow.locked': 'Fonds verrouillés',
    'escrow.released': 'Fonds libérés',
    'governance.proposal': 'Proposition',
    'governance.quorum': 'Quorum',
    'governance.threshold': 'Seuil d'approbation'
  },
  en: {
    'hero.title': 'Active Decentralized Governance',
    'hero.subtitle': 'Build the Future of Pi Network',
    'nav.projects': 'Projects',
    'nav.vote': 'Vote',
    'nav.fund': 'Fund',
    'project.propose': 'Propose a Project',
    'project.budget': 'Budget in π',
    'vote.weight': 'Vote Weight',
    'fund.contribute': 'Contribute',
    'fund.raised': 'Raised',
    'fund.goal': 'Goal',
    'reputation.score': 'Reputation Score',
    'reputation.level': 'Level',
    'escrow.locked': 'Locked Funds',
    'escrow.released': 'Released Funds',
    'governance.proposal': 'Proposal',
    'governance.quorum': 'Quorum',
    'governance.threshold': 'Approval Threshold'
  },
  // ... es, pt, zh similaires
};

Détection auto de la langue :

// middleware.ts
import { NextRequest, NextResponse } from 'next/server';

export function middleware(request: NextRequest) {
  const locale = request.headers.get('accept-language')?.split(',')[0].split('-')[0] || 'fr';
  const validLocale = locales.includes(locale) ? locale : 'fr';

  return NextResponse.rewrite(new URL(`/${validLocale}${request.nextUrl.pathname}`, request.url));
}

JOUR 16 — Interface Projets Avancée

Action : Créer la page projets avec filtres, recherche, statistiques

Fonctionnalités : - Carte projet avec barre de progression animée - Filtres : catégorie, statut, région, budget - Recherche full-text (MongoDB text index) - Tri : plus récent, plus financé, plus voté - Vue carte / vue liste - Partage social (Twitter/X, WhatsApp)

Composant clé :

// components/ProjectCard.tsx
export function ProjectCard({ project }: { project: Project }) {
  const progress = (project.raised / project.budget) * 100;
  const daysLeft = Math.ceil((new Date(project.deadline).getTime() - Date.now()) / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return (
    <div className="project-card">
      <img src={project.image} alt={project.title} />
      <div className="content">
        <span className={`category ${project.category}`}>{project.category}</span>
        <h3>{project.title}</h3>
        <p>{project.description.substring(0, 100)}...</p>

        <div className="progress-bar">
          <div className="fill" style={{ width: `${progress}%` }} />
          <span>{progress.toFixed(1)}% — {project.raised} / {project.budget} π</span>
        </div>

        <div className="meta">
          <span>⏰ {daysLeft} jours restants</span>
          <span>🗳️ {project.votes.for + project.votes.against} votes</span>
          <span>👥 {project.team.length} membres</span>
        </div>

        <Link href={`/projects/${project._id}`}>
          <button>Voir le projet →</button>
        </Link>
      </div>
    </div>
  );
}

JOUR 17 — Système de Quêtes & Gamification

Action : Ajouter des quêtes pour booster l’engagement

// models/Quest.js
const questSchema = new mongoose.Schema({
  id: { type: String, required: true, unique: true },
  title: { type: String, required: true },
  description: { type: String },
  type: { type: String, enum: ['daily', 'weekly', 'one_time', 'milestone'] },
  requirement: {
    type: { type: String, enum: ['vote_count', 'fund_amount', 'referral_count', 'streak_days'] },
    target: Number
  },
  reward: {
    reputation: Number,
    piAmount: Number, // A2U reward
    badge: String
  },
  active: { type: Boolean, default: true },
  expiresAt: Date
});

// Quêtes par défaut
const defaultQuests = [
  { id: 'first_vote', title: 'Premier Vote', type: 'one_time', requirement: { type: 'vote_count', target: 1 }, reward: { reputation: 50, badge: 'voter_bronze' } },
  { id: 'daily_voter', title: 'Votant Quotidien', type: 'daily', requirement: { type: 'vote_count', target: 1 }, reward: { reputation: 10 } },
  { id: 'funder_100', title: 'Contributeur', type: 'milestone', requirement: { type: 'fund_amount', target: 100 }, reward: { reputation: 200, badge: 'funder_silver' } },
  { id: 'referral_3', title: 'Ambassadeur', type: 'milestone', requirement: { type: 'referral_count', target: 3 }, reward: { reputation: 300, piAmount: 1 } },
  { id: 'streak_7', title: 'Semaine Active', type: 'weekly', requirement: { type: 'streak_days', target: 7 }, reward: { reputation: 100, badge: 'streak_7' } }
];

JOUR 18 — Tableau de Bord Utilisateur

Action : Créer un dashboard personnel

Sections : - Réputation actuelle + historique graphique - Projets votés + résultats - Contributions actives + ROI - Quêtes en cours + récompenses à réclamer - Parrainages + bonus - Paramètres (langue, notifications, 2FA)

JOUR 19 — Notifications & Webhooks

Action : Système de notifications temps réel

// services/notificationService.js
class NotificationService {
  async send(userUid, type, data) {
    const notification = {
      userUid,
      type, // 'vote_ended', 'milestone_reached', 'funds_released', 'quest_completed'
      title: this.getTitle(type),
      body: this.getBody(type, data),
      data,
      read: false,
      createdAt: new Date()
    };

    await Notification.create(notification);

    // Push notification via Pi Browser (si supporté)
    // ou WebSocket pour temps réel
    io.to(userUid).emit('notification', notification);
  }

  getTitle(type) {
    const titles = {
      vote_ended: 'Vote Terminé !',
      milestone_reached: 'Milestone Atteint',
      funds_released: 'Fonds Libérés',
      quest_completed: 'Quête Complétée !',
      project_funded: 'Projet Financé !'
    };
    return titles[type] || 'Notification PiPolis';
  }
}

JOUR 20 — API Ouverte & Documentation

Action : Créer une API publique pour les intégrations tierces

// routes/api/public.js
// Rate limit : 1000 req/jour par clé API

router.get('/api/v1/projects', async (req, res) => {
  const { status, category, page = 1, limit = 20 } = req.query;

  const query = {};
  if (status) query.status = status;
  if (category) query.category = category;

  const projects = await Project.find(query)
    .select('-transactionIds -escrowContractId') // Masquer données sensibles
    .sort({ createdAt: -1 })
    .skip((page - 1) * limit)
    .limit(limit);

  res.json({
    projects,
    pagination: { page, limit, total: await Project.countDocuments(query) }
  });
});

router.get('/api/v1/projects/:id', async (req, res) => {
  const project = await Project.findById(req.params.id)
    .select('-transactionIds');
  res.json(project);
});

router.get('/api/v1/stats', async (req, res) => {
  const stats = {
    totalProjects: await Project.countDocuments(),
    totalFunded: await Project.aggregate([{ $group: { _id: null, total: { $sum: '$raised' } } }]),
    totalVotes: await Project.aggregate([{ $group: { _id: null, total: { $sum: { $add: ['$votes.for', '$votes.against'] } } } }]),
    activePioneers: await User.countDocuments()
  };
  res.json(stats);
});

JOUR 21 — Tests d’Intégration Complets

Action : Tester l’ensemble du flux utilisateur

Scénarios E2E : 1. Nouvel utilisateur → Auth Pi → Propose projet → Vote sur projet → Contribue → Reçoit réputation 2. Projet atteint budget → Escrow verrouille → Milestone validé → Fonds libérés 3. Deadline passée → Remboursement automatique → Notification envoyée 4. Quête complétée → Récompense A2U → Réputation mise à jour

📅 PHASE 4 : MAINNET PREPARATION (Jours 22-27)

JOUR 22 — KYC & Wallet Mainnet

Action : Préparer la migration vers Mainnet

Checklist Mainnet : - [ ] Créer wallet Mainnet sur wallet.pi - [ ] Compléter KYC (invitation requise actuellement) - [ ] Configurer 2FA sur le wallet - [ ] Migrer Pi vers Mainnet (si disponible) - [ ] Créer NOUVEAU projet Developer Portal avec réseau = Mainnet - [ ] Générer nouvelle API Key Mainnet - [ ] Mettre à jour DEVELOPER_PUBLIC_KEY et DEVELOPER_SECRET_SEED avec clés Mainnet

⚠️ IMPORTANT : Les clés Testnet et Mainnet sont DIFFÉRENTES. Ne jamais mélanger.

JOUR 23 — Migration Smart Contracts Testnet → Mainnet

Action : Redéployer les contrats PiRC2 sur Mainnet

Étapes : 1. Modifier networkPassphrase : "Pi Testnet" → "Pi Network" 2. Modifier SERVER_URL : api.testnet.minepi.com → api.mainnet.minepi.com 3. Redéployer Escrow contracts avec nouvelles adresses 4. Redéployer Governance contracts 5. Mettre à jour les adresses dans la base de données 6. Tester avec 0.01 π réel (minimum)

JOUR 24 — Validation Domaine & Production URL

Action : Configurer l’URL de production

Étapes : 1. Déployer l’app sur l’hébergement final (Vercel/Netlify/AWS) 2. Dans Developer Portal : entrer Production URL (https://pipolis.pub.atoms.world ou https://pipolis.pi) 3. Télécharger validation-key.txt depuis le portal 4. Placer le fichier à la racine du domaine : https://pipolis.pub.atoms.world/validation-key.txt 5. Cliquer “Vérifier” dans le portal 6. Attendre validation manuelle (1-3 jours)

JOUR 25 — Tests Mainnet (Petits Montants)

Action : Tester avec des π réels mais minimes

Tests : - [ ] Auth Pi Mainnet réussie - [ ] Paiement U2A de 0.01 π - [ ] Paiement A2U de 0.01 π - [ ] Smart contract escrow avec 0.1 π - [ ] Vote on-chain enregistré - [ ] Vérifier transactions sur Pi Mainnet Explorer

⚠️ ATTENTION : Les π Mainnet ont de la valeur réelle. Tester avec des montants minimaux.

JOUR 26 — Optimisation Performance

Action : Optimiser pour 60M+ utilisateurs potentiels

Optimisations : - [ ] Images optimisées (WebP, lazy loading) - [ ] CDN Cloudflare - [ ] Cache Redis pour les données fréquentes - [ ] Pagination sur toutes les listes - [ ] Index MongoDB optimisés - [ ] Compression gzip/brotli - [ ] Bundle size < 200KB (Next.js tree shaking)

JOUR 27 — Documentation & Guides

Action : Créer la documentation utilisateur et développeur

Documents à créer : - README.md — Installation locale - docs/USER_GUIDE.md — Comment utiliser PiPolis - docs/DEVELOPER_GUIDE.md — Comment contribuer au code - docs/API_REFERENCE.md — Documentation API publique - docs/SECURITY.md — Politique de sécurité et bug bounty - docs/GOVERNANCE.md — Règles de gouvernance DAO

📅 PHASE 5 : LANCEMENT (Jours 28-30)

JOUR 28 — Beta Ouverte (Testnet)

Action : Ouvrir l’app en beta publique sur Testnet

Actions : - Annonce sur Twitter/X, Discord, Telegram Pi - Inviter 100 beta testeurs - Formulaire de feedback intégré - Channel support #beta-feedback - Collecter métriques : temps session, taux conversion, bugs

JOUR 29 — Corrections & Ajustements

Action : Corriger les bugs remontés par la beta

Priorité : 1. Bugs critiques (perte de fonds, auth cassée) 2. Bugs UX (mobile, lenteur) 3. Features manquantes (demandées par >20% des testers) 4. Optimisations

JOUR 30 — LANCEMENT MAINNET OFFICIEL 🚀

Action : Basculer sur Mainnet et annoncer le lancement

Checklist finale : - [ ] Switcher sandbox: false dans le SDK - [ ] Mettre à jour .env avec clés Mainnet - [ ] Redéployer sur production - [ ] Vérifier que l’app est accessible via pipolis.pi dans Pi Browser - [ ] Publier 3 projets pilotes réels avec financement - [ ] Annonce officielle sur tous les réseaux sociaux - [ ] AMA live avec la communauté - [ ] Article de blog détaillant la feuille de route

📋 RÉCAPITULATIF DES DÉLIVRABLES PAR PHASE

| Phase | Jours | Livrables Clés |
| --- | --- | --- |
| 1. Fondations | 1-7 | SDK intégré, Auth fonctionnelle, Paiements U2A/A2U, Base de données |
| 2. Smart Contracts | 8-14 | PiRC2 Escrow, Governance, Réputation, Tests Testnet |
| 3. Avancées | 15-21 | Multilingue, UI Projets, Gamification, Dashboard, API Publique |
| 4. Mainnet Prep | 22-27 | KYC, Migration contracts, Validation domaine, Tests Mainnet |
| 5. Lancement | 28-30 | Beta, Corrections, Lancement officiel |

🔧 VARIABLES D’ENVIRONNEMENT (.env)

# Pi Network
PI_API_KEY=testnet_xxxxxxxxxxxxxxxx
PI_API_KEY_MAINNET=mainnet_xxxxxxxxxxxxxxxx
DEVELOPER_PUBLIC_KEY=GXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEVELOPER_SECRET_SEED=SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# Réseau
NODE_ENV=development
NETWORK=Pi Testnet
PI_SERVER_URL=https://api.testnet.minepi.com

# Base de données
MONGODB_URI=mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net/pipolis

# Serveur
PORT=3000
FRONTEND_URL=http://localhost:3000

# Sécurité
JWT_SECRET=votre_secret_jwt_super_securise
ENCRYPTION_KEY=votre_cle_chiffrement_32_chars

# Redis (cache)
REDIS_URL=redis://localhost:6379

# Notifications
WEBSOCKET_PORT=3001

# Feature flags
ENABLE_MAINNET=false
ENABLE_SMART_CONTRACTS=true
ENABLE_A2U_PAYMENTS=true

🚨 POINTS CRITIQUES & RISQUES

| Risque | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| KYC non approuvé à temps | Moyenne | Commencer KYC jour 1, avoir un backup (co-fondateur KYCé) |
| Smart contracts PiRC2 non disponibles | Faible | Utiliser escrow off-chain avec preuve on-chain (hash) en attendant |
| Fuite de clés API | Faible | AWS Secrets Manager, rotation auto, jamais dans le code |
| Attaque DDoS | Moyenne | Cloudflare Pro, rate limiting, WAF |
| Bug critique perte fonds | Faible | Tests exhaustifs, audit externe, assurance (si disponible) |
| Pi Network downtime | Faible | Retry logic, queue asynchrone, messages utilisateur clairs |

📚 RESSOURCES OFFICIELLES

- Pi Developer Portal : https://minepi.com/developers/

- Pi SDK Documentation : https://pi-apps.github.io/community-developer-guide/

- Pi SDK GitHub : https://github.com/pi-apps/pi-sdk-integration-guide

- Pi Demo App : https://demo.pi (dans Pi Browser)

- PiOS License : https://github.com/pi-apps/pi-os-license

- Pi Day 2026 Blog : https://minepi.com/blog/pi-day-2026/ (Smart Contracts, Protocol 20)

- PiRC2 Announcement : https://www.binance.com/en/square/post/315183039406882

✅ CHECKLIST GO/NO-GO MAINNET (Jour 30)

Avant de basculer en Mainnet, VÉRIFIER : - [ ] Tous les paiements Testnet fonctionnent sans erreur depuis 7 jours - [ ] Smart contracts Testnet validés par 10+ transactions - [ ] KYC complété pour le compte développeur principal - [ ] Wallet Mainnet créé avec 2FA activé - [ ] API Key Mainnet générée et testée - [ ] Domaine validé dans Developer Portal - [ ] Code review par au moins 1 autre développeur - [ ] Backup base de données configuré - [ ] Plan de rollback défini (revenir à Testnet si problème) - [ ] Support client prêt (Discord/Telegram modérateurs)

🎯 Cette feuille de route est conçue pour être exécutée par une IA tierce ou une équipe de développeurs. Chaque jour est réalisable en 6-8 heures de travail concentré. Les dépendances entre jours sont minimisées pour permettre le parallélisme si plusieurs développeurs sont disponibles.

Version : 1.0 | Date : Juin 2026 | Compatible Pi Protocol 20 + PiRC2